

Projekt: wt4u  
  
Iterationsassessment

**Elaboration 1**

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

# Änderungsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Version | Änderung | Autor |
| 03.03.14 | 1.0 | Inititaldokument | dandreol |

# Inhalt

Änderungsgeschichte 2

Inhalt 3

1. Einführung 4

1.1 Zweck 4

1.2 Referenzen 4

2. Arbeitspakete 5

3. Schlussfolgerungen 6

# Einführung

## Zweck

Mit diesem Dokument sollen die bearbeiteten Arbeitspakete der Iteration Elaboration 1 festgehalten werden. Dies dient als Hilfe für die weitere Projektplanung.

## Referenzen

*Projektplan.*

*Protokoll Wochenmeeting SW02.*

# Arbeitspakete

Die Arbeitspakete der Iteration Elaboration 1 sind im Redmine unter http://sinv-56077.edu.hsr.ch/redmine/versions/3 zu finden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaket | Fertigstellung | Bemerkung |
| asp.NET MVC-5 Tutorial | 100% | Jedes Teammitglied hat das asp.NET MVC-5 Tutorial selbständig durchgearbeitet. Da nun das Grundkonzept der Architektur von allen besser Verstanden wird, konnte das Risiko entsprechend verringert werden. Diese Neubeurteilung wurde im Projektplan festgehalten. |
| Projektplan erstellen | 100% | Der Projektplan wurde erstellt. Dies hat wie geplant viel Zeit in Anspruch genommen. Probleme sind dabei allerdings keine aufgetreten. |
| Redmine installieren und konfigurieren | 100% | Die Installation auf dem Webserver (IIS) verlief zu Beginn etwas schleppend und nahm mehr Zeit in Anspruch als geplant, da standardmässig ein Apache angedacht ist. Nach erfolgreicher Installation läuft das Tool allerdings ohne Probleme. |
| Review Projektplan | 100% | Das Review wurde mit Herr Bläser durchgeführt und der Projektplan besprochen. Änderungen werden entsprechend vorgenommen. |
| SQL-Server installieren | 100% | Installation des SQL-Servers lief problemlos ab und steht nur zur Nutzung bereit. |
| Vorbereitung Review Projektplan | 100% | Die Checkliste zum Review wurde im wöchentlichem Teammeeting vor dem Review kurz zusammen durchgeschaut und besprochen. |
| Webserver installieren und konfigurieren | 100% | Microsoft IIS war auf dem Server bereits installiert. Konfiguration (für Redmine) wurde durchgeführt. |

# Schlussfolgerungen

Die Iterationsphase Elaboration 1 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Aufgrund der optimistischen Planung musste in dieser kurzen Phase allerdings viel Arbeit investiert werden. Dies lag teilweise auch daran, dass in der ersten Semesterwoche noch nicht viel Zeit investiert wurde. Da das gesamte Projektteam aber in Elaboration 1 tollen Einsatz gezeigt hat, konnte wieder aufgeholt werden und das Projekt ist nun zeitlich wieder mit der Planung übereinstimmend.

Auch in der nächste Phase Elaboration 2 gibt es viel zu tun. Da jedoch alle Pakete der vorhergehenden Phase abgeschlossen sind, müssen an den Arbeitspaketen dieser Phase keine Änderungen vorgenommen werden.