

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll Review Ende Elaboration

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 07

Datum / Zeit: 03.04.1014 / 10:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Prof. Dr. Luc Bläser (Projektbetreuer) lblaeser

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Review Ende Elaboration

# Beschlüsse (Diskussion)

* Architekturprototyp
  + Soweit in Ordnung (Technische Risiken abgedeckt)
  + Einführung eines weiteren Layer würde Sinn machen (BusinessLogic). Nur darüber wird auf Datenbank zugegriffen. In Controller jeweils nur ASP.NET spezifische Aktionen. UI 🡪 BL 🡪 Model (🡪DB)
* Test des Architekturprototyps
  + BL Teil muss dann auch getestet werden
* Allgemein
  + Code Reviews am Ende von Phasen C2 und C3 einplanen und durchführen
  + Entwicklungsumgebung: Automatische Builds in VisualStudio Online einrichten
* Review Architektur/Design wird um zwei Wochen nach hinten verschoben (01.05.14, 15:00 Uhr)

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Einführung Business Layer | rschiepe |
| Automatische Builds einrichten | dandreol |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 10.03.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde