

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll Review Projektplan

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 03

Datum / Zeit: 06.02.1014 / 10:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Prof. Dr. Luc Bläser (Projektbetreuer) lblaeser

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Review Projektplan

# Beschlüsse (Diskussion)

* Projektplan muss vereinzelt noch angepasst werden
  + Meilensteine evtl. anpassen
    - Werden nicht angepasst, da ansonsten keine Meilensteine zwischen SW09 und SW15
  + Projektleiter definieren, Entscheidungsfindung allerdings weiterhin im Team
  + Zeitplanung/Aufwand im Aug behalten (aktuell an der oberen Grenze)
  + Arbeitspaket Umfangreiche Tests umbenennen in Systemtests
  + Code Reviews evtl. separate Arbeitspakete
    - Keine separate Tickets, da Code Reviews während wöchentlicher Sitzung durchgeführt werden
  + Styling Guidelines müssen angepasst werden
    - Variablen klein (in Beispielcode ist dies nicht eingehalten)
    - Ergänzung: Underscore vermeiden
    - Konstanten in PascalCase
    - Ergänzung: Visibility von Variablen, Klassen, Methoden immer angeben
* Iterationsplan & Assessment muss in Zukunft geführt werden

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Überarbeitung Projektplan | dandreol |
| Iterationsplan E2 | dandreol |
| Iterationsassessment E1 | dandreol |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 13.03.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde