

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 03

Datum / Zeit: 06.03.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Protokoll letzte Sitzung
* Review Projektplan
* Weiteres Vorgehen
  + Überarbeitung Projektplan (wenn nötig)
  + Domain Model
  + Use Cases
  + SSD
  + Operation Contracts
  + Nicht funktionale Anforderungen
  + Architekturprototyp

# Beschlüsse (Diskussion)

* dandreol Protokollführer
* Review ist vorbereitet, mögliche Verbesserungen werden nach Review vorgenommen
* Architekturprototyp wird erst in SW 4 erstellt (Immer noch Phase E2)

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Überarbeitung Projektplan (wenn nötig) | Alle |
| Domain Model | Alle |
| Use Cases | Alle |
| Operation Contract (Beginn) | Alle |
| SSD | Alle |
| Nicht funktionale Anforderungen | Alle |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 13.03.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde