

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 04

Datum / Zeit: 13.03.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Protokoll letzte Sitzung
* Welche Dokumente für das nächste Review (Anforderungen und Analyse) müssen noch bereit gestellt werden?
* Sind alle Punkte des Reviews erfüllt?
* Projektplan > Welche Risiken können als minimiert betrachtet werden?
* Weiteres Vorgehen
  + Überarbeitung Projektplan (wenn nötig)
  + Überarbeitung der Dokumente Domainanalyse und Anforderungsspezifikation (restliche Korrekturen und Anpassungen)
  + Iterationsassesment Review 2

# Beschlüsse (Diskussion)

* rschiepe Protokollführer
* Zwei Meilensteine werden aus dem Projektplan genommen (wie besprochen Review 1)
* Risikomanagement muss wahrscheinlich im Laufe der SW05 noch nach unten korrigiert werden, da der Architekturprotoyp in Bearbeitung ist.

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Überarbeitung Projektplan (wenn nötig) | rschiepe |
| Dokument Anforderungsspezifikation anpassen und kleine Korrekturen erledigen | rschiepe |
| Dokument Domainanalyse anpassen und kleine Korrekturen erledigen. Attribute bei Klassen noch genauer beschreiben. | dandreol |
| ASP.NET WebProject auf Visual Studio online erstellen und mit Teammitgliedern verbinden (teilweise schon erledigt) | tzahner |
| wt4u mit DB verbinden (teilweise schon erledigt) | tzahner |
| wt4u mit Webserver verbinden (teilweise schon erledigt) | tzahner |
| Architekturprototyp mittels einfachsten Operationen testen | alle |
| Simple DB-Abfragen testen | alle |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 20.03.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde