

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 05

Datum / Zeit: 20.03.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Protokoll letzte Sitzung
* Deployment des Architekturprototyps auf den Server
* Checkliste Review 2 nochmals durchgehen.
* Weiteres Vorgehen
  + Übergang in Phase „Elaboration E3“
  + Paper Prototyping & Usability Test unserer Software erstellen
  + Iterationsplan Elaboration E3 anpassen
  + Architekturdiagramm erstellen
  + Prüfen welche Dokumente am Ende der Elaboration fertig sein müssen

# Beschlüsse (Diskussion)

* rschiepe Protokollführer
* Bevor wir kleinere Arbeitsschritte definieren können, müssen wir das grobe Aussehen des Userinterfaces definiert haben
* Architektur läuft grundsätzlich sauber, jetzt können erste Funktionen implementiert und getestet werden
* Architektur inklusive Diagramme können jetzt genauer bestimmt werden

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Eventuelle Anpassungen im Risikomanagement im Dokument Projektplan | dandreol |
| Paper Prototyping | Gruppe |
| Usability Test | tzahner |
| N-Tier & Packagediagramm (50%) | dandreol |
| Tickets und Projektdokumente nachführen | Gruppe |
| Vollständiges Klassendiagramm erstellen | rschiepe |
| Klassen nach Domainmodel erstellen & DB-Tabellen dazu erstellen | dandreol |
| Login MVC Simpel implementieren | tzahner |
| Ein & Auschecken Mitarbeiter MVC Simpel implementiert | rschiepe |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 27.03.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde