

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 06

Datum / Zeit: 27.03.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Login funktioniert nicht
* Was für Dokumente müssen für nächste Woche bereitgestellt werden
* Checkliste Review 3 analysieren
* Weiteres Vorgehen
  + Usability Test Paper Prototyping
  + Iterationsplan Elaboration E3 anpassen
  + Architekturdiagramm erstellen
  + Probleme des Logins analysieren
  + MVC-5 Modell genau verstehen
  + Aufbau unserer Architektur besprechen

# Beschlüsse (Diskussion)

* rschiepe Protokollführer
* CheckIn und CheckOut funktionieren inklusive DB-Einträge
* Tier-Architekturdiagramm fertiggestellt > das Klassendiagramm sollte noch erstellt werden.
* Testing sollte noch erstellt werden mit Unit Test. Vor Allem der Test von CheckIn CheckOut

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Eventuelle Anpassungen im Risikomanagement im Dokument Projektplan | dandreol |
| Usability Test | tzahner |
| Packagediagramm | dandreol |
| Tickets und Projektdokumente nachführen | rschiepe |
| Vollständiges Klassendiagramm erstellen | rschiepe |
| Login MVC Simpel implementieren | tzahner |
| Erste Simple Tests implementieren | rschiepe |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 03.04.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde