

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 07

Datum / Zeit: 03.04.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Aktueller Stand
  + In Plan
  + An Review 3 fragen, ob Review 4 nach hinten verschoben werden kann
* Vorbereitung Review
  + Ablauf Demo
  + Vorgehen
* Weiteres Vorgehen
  + Construction 1 Phase beginnen
  + Software Architektur Dokument weiterführen
  + Prototyp ausbauen

# Beschlüsse (Diskussion)

* dandreol Protokollführer
* Review 4 wenn möglich nach hinten verschieben
* Ablauf Demo bestimmt und durchgespielt (rschiepe als Projektleiter führt Demo durch)
* Software Architektur Dokument immer aktuell halten
* Beschluss nach dem Review: Neuer BusinessLayer der losgekoppelt ist vom ASP.NET mit direktem zugriff auf die Datenbank. Dies erfolgt gemäss Besprechung im Review.

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Neuer BusinessLayer erstellen und Methoden aus Controller auslagern | rschiepe |
| Anpassung Planung | dandreol |
| Simples View/Controller WorkingSession | rschiepe |
| Simples View/Controller Project | dandreol |
| Simples View/Controller Home | rschiepe |
| Simples View/Controller Account | tzahner |

# Kommende Abwesenheiten

Rschiepe SW08 (WK 08.04 – 11.04)

# Nächster Termin

Datum: Do. 10.04.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde