

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 08

Datum / Zeit: 10.04.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe 🡪 Abwesend (WK)

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Aktueller Stand
  + In Plan
  + BusinessLayer Klassen wurde erstellt
  + Planung wurde angepasst, Review 4 konnte um 2 Wochen nach hinten verlegt werden
* Weiteres Vorgehen
  + SoftwareArchitekturDokument laufend aktualisieren
  + Automatische Builds in Visual Studio Online einrichten
  + Unit Testing erweitern (neue Methoden aus WorkingSession, Project, etc.)
  + Systemtests gemäss Testphasen + Protokoll
  + Detaillierte Planung Construction 2

# Beschlüsse (Diskussion)

* dandreol Protokollführer
* SoftwareArchitekturDokument immer aktuell halten
* Aktuelle Probleme/Fragen besprochen

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Simples View/Controller Account | tzahner |
| Automatische Builds | dandreol |
| Unit Tests Home & WorkingSession | rschiepe |
| Unit Tests Project | dandreol |
| Unit Tests Account | tzahner |
| Systemtests durchführen & protokollieren | rschiepe |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 17.04.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde