

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 9

Datum / Zeit: 17.04.1014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Aktueller Stand
  + Simples UI WorkingSession / Project / Home erstellt
  + Account Controller/UI Muss noch erstellt werden
* Weiteres Vorgehen
  + SoftwareArchitekturDokument laufend aktualisieren
  + Unit Testing für Home / WorkingSession / Account (Project Testing ist erledigt)
  + Tickets nachführen
  + Code Review durchführen

# Beschlüsse (Diskussion)

* rschiepe Protokollführer
* Diskussion wie wird der UserManager in der BusinessLogic implementiert
* SoftwareArchitekturDokument muss in denn nächsten Wochen erledigt sein
* Aktuelle Probleme/Fragen besprochen
* Role „Projektleiter“ gibt es nicht! Nur „Employee“ und „Employer“

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Simples View/Controller Account | tzahner |
| Unit Tests Home & WorkingSession | rschiepe |
| Unit Tests Account | tzahner |
| Systemtests durchführen & protokollieren | rschiepe |
| Iterationsplan Construction 2 | rschiepe |
| Ein/Ausblenden Je nach Role | dandreol |
| JavaScript Tabellen erstmals implementieren | dandreol |
| Edit und Delete von WorkingSession/Break/ProjectBookingTime | rschiepe |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 24.04.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde