

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 10

Datum / Zeit: 17.04.2014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Aktueller Stand
  + Simples UI WorkingSession / Project / Home erstellt
  + Account Controller/UI Muss noch erstellt werden
* Weiteres Vorgehen
  + SoftwareArchitekturDokument laufend aktualisieren
  + Unit Testing für Home / WorkingSession / Account (Project Testing ist erledigt)
  + Tickets nachführen
  + Code Review durchführen

# Beschlüsse (Diskussion)

* rschiepe Protokollführer
* Beim Account wird ein neues Feld eingeführt (bool isValid) für deaktivierte (gelöschte) Applicationusers.
* Projects können auf Closed gesetzt werden. Bei Ist-Startzeit wird erste BookingTime angezeigt, bei Closed wird letztes Booking bei Ist-End angezeigt
* SoftwareArchitekturDokument muss in denn nächsten Wochen
* Aktuelle Probleme/Fragen besprochen

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Simples View/Controller Account | tzahner |
| Unit Tests + Protokoll WorkingSession/ Break/ Projectbookingtime Edit / Delete | rschiepe |
| Unit Tests Account + Protokoll | tzahner |
| Account Views/Details/Edit | tzahner |
| Architekturdokument fertigstellen | Alle |
| Iterationsassesment Construction 2 | dandreol |
| Alle Roles/Rechte | dandreol |
| Projects of Closed setzen können, Edit | dandreol |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 01.05.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde