

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 12

Datum / Zeit: 08.05.2014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Aktueller Stand
  + UseCases implementiert, Applikation läuft sauber
  + UseCase CSV exportieren fehlt als Einziger
* Weiteres Vorgehen
  + Code analysieren nach Unschönheiten
  + Refactoring
* Für nächste Woche
  + Refactoring
  + Diagramme implementieren
  + CSV-Export
  + Tests erweitern
  + Code Refactoring + Protokoll

# Beschlüsse (Diskussion)

* rschiepe Protokollführer
* Coderefactoring für .NET Coding Style Guidelines einhalten
* Diagramme werden nun doch implementiert (zumindest Project und WorkingSession)

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Auswertungen Projekt | Alle |
| Auswertungen WorkingSession | Alle |
| Auswertungen Account | Alle |
| Statusanzeige erweitern mit Detailierten Angaben (letzes Projekt usw.) | rschiepe |
| Diagramme Project | Alle |
| Diagramme WorkingSession | Alle |
| Diagramme Account | Alle |
| Systemtests & Protokoll | Alle |
| UsabilityTest | rschiepe |
| Iterationsassessment C3 | dandreol |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 15.05.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde