

Projekt: wt4u  
  
Sitzungsprotokoll

Andreoli Dario (dandreol@hsr.ch)

Schiepek Richard (rschiepe@hsr.ch)

Zahner Tobias (tzahner@hsr.ch)

Woche: 13

Datum / Zeit: 15.05.2014 / 08:10 Uhr

# Sitzungsteilnehmer / Kürzel

Dario Andreoli dandreol

Richard Schiepek rschiepe

Tobias Zahner tzahner

# Traktanden

* Wahl des Protokollführers
* Aktueller Stand
  + Auswertungen mittels Diagrammen implementiert
  + CSV Export implementiert
* Weiteres Vorgehen
  + Code analysieren nach Unschönheiten
  + Refactoring
  + Usability Test & Protokoll
  + Tests abschliessen

# Beschlüsse (Diskussion)

* dandreol Protokollführer
* Coderefactoring für .NET Coding Style Guidelines einhalten
* Jeder ist selber dafür verantwortlich, dass in seinem Code die Styling GuideLines eingehalten werden
* Es wird vorerst auf eine detailliertere Statusanzeige verzichtet. Priorität hat Refactoring von bestehendem Code.

# Offene Punkte (erledigt vor nächster Sitzung)

|  |  |
| --- | --- |
| Was | Verantwortlichkeit |
| Usability Test & Protokoll | tzahner |
| Iterationsplan Transition 1 | dandreol |
| Unit Tests abschliessen | Alle |
| Tests gemäss Testphase | rschiepe |
| JQuery DataTable mit Bootstrap | dandreol |
| Abschlussbericht | Alle |

# Kommende Abwesenheiten

Keine geplanten Abwesenheiten.

# Nächster Termin

Datum: Do. 22.05.2014

Zeit: 08:10 Uhr

Dauer: 1 Stunde